## Slide 1: 2da reunión de revisión TT1
Roberto Zagal

## Slide 2: Agenda
  Contenido de la presentación
1.- Planeación del proyecto de tt1 con WBS
2.- Especificación del alcance del proyecto
3.- Definición de estructura del documento de TT1
4.- Planeación de revisiones
  Trabajo en conjunto
5.- Definición de la estrategia particular de cada TT1

## Slide 3: Tipos de proyectos
¿Qué tipo de proyecto es tu trabajo terminal?
PMBOOK

## Slide 4: Estrategias para el de 2 y 4
Estrategias para 2
Profundizar en el estado del arte
Profundizar si es factible implementar el marco teórico con la tecnología y el tiempo disponible
Estrategias para 4
Las mismas que en el 2
Busque casos de estudio (aplicaciones directas), pero dominando el marco teórico (negocio) acotar
El alcance del sistema, conforme al tiempo.

## Slide 5: Estrategias para desarrollar el TT
Habilidades Duras (Hard Skills)
–Técnicas y herramientas.
–Modelos matemáticos.
–Conocimientos
- Ejecución de planes de comunicación
•Habilidades Interpersonales (Soft Skills)
–Liderazgo.
–Desarrollo del espíritu de equipo.
- Comunicación
–Motivación …

## Slide 6: Elementos de un proyecto

## Slide 7: Algunos entregables de TT1
Protocolo: caso de estudio
Especificación del alcance del proyecto (lo que si se hace y lo que no se hace)
Documento de especificación de requisitos de software (IEEE-Moprosoft)
Diseño de Interfaz Gráfica
Modelo de casos de uso (diagrama y descripción)
Arquitectura de software (lógica, física, desarrollo)
Avances de programación
Diseño de pruebas

## Slide 8: Planeación ¿real?
Tome las siguientes consideraciones:
Considere el tiempo para obtener la información específica del marco teórico.
Considere el tiempo real de la curva de aprendizaje de tecnologías
De prioridad a lo que es importante

## Slide 9: Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)
•La WBS (EDT) es la descomposición jerárquica, orientada a entregables, del trabajo a ser realizado por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.
•La WBS organiza y define el alcance total del proyecto.
•El trabajo planificado comprendido dentro de los componentes de la EDT del nivel más bajo, denominados paquetes de trabajo, puede programarse, supervisarse, controlarse y estimarse sus costos.
•Los componentes que comprenden la EDT ayudan a los stakeholders a identificar los productos entregables del proyecto.
•Es un elemento obligatorio en la dirección de proyectos, incluso los pequeños necesitan una EDT.
•Desglosa el proyecto en piezas más pequeñas y manejables.

## Slide 10: Planeación con WBS (desglose gráfico del trabajo)
Estructura de Desglose del Trabajo

## Slide 11: Estructura del proyecto del TT1
1.- Introducción
Planteamiento del problema
Objetivo general
Objetivo específico
Factibilidad
Insumos
Costos
Beneficio
2.- Marco teórico
3.- Estado del Arte

## Slide 12: Estructura del proyecto del TT1
4.- Análisis del sistema
Modelo de Procesos
Modelo de proceso actual
Modelo de proceso propuesto
Requisitos de hardware y software
Análisis de los requisitos funcionales
Modelo de Casos de usos
Especificación de la interfaz gráfica
5.- Diseño del sistema
Arquitectura de software
Vista lógica
Modulos y componentes del sistema
Patrones de diseño usados

## Slide 13: Estructura del proyecto del TT1
Vista de desarrollo
Especificación de tecnologías
Organización del código
Vista física
Componentes de hardware
Especificación técnica del hardware
Diseño de algoritmos
6.- Avances de programación
7.- Conclusiones
8. Referencias

## Slide 14: Criterios de aceptación para defensa de los directores de TT1
Entrega del documento a tiempo, primero a los directores y después a sinodales
Ambos directores deben estar enterados del avance
Visita a sinodales de 2 hasta 3 veces
Visita a los profesores de seguimiento, deben conocer la presentación antes de tt1
5 de Noviembre ya se tiene que contar con una avance solido para presentar

## Slide 15: Planeación de revisiones
Planeación en Microsoft Project en línea
Máximo de revisiones 2 veces por mes con directores
Mínimo 4 veces en el semestre